Pi-powered Agentic IDE

完整产品与工程实现规格

Product Requirements · UX Specification · Architecture · Execution Plan · Acceptance Contract

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 状态 | Implementation Baseline |
| 发布日期 | 2026-07-12 |
| 目标发布 | V1.0 Stable |
| 目标平台 | macOS / Windows；Linux Preview |
| 适用对象 | 产品 Owner、Claude Code、工程实现与验收人员 |

“完整”不是功能数量无限，而是定义范围内没有关键断链：能够安装、日常编辑、交给 Agent 执行、审查、验证、恢复并安全发布。

# 目录

文档使用规则：交给 Claude Code 时必须遵守

1. 执行摘要

1.1 产品目标

1.2 V1.0 产品边界

2. 产品定位、用户与成功指标

2.1 目标用户

2.2 核心 Job To Be Done

2.3 产品原则

2.4 成功指标

3. 核心用户场景

4. 产品信息架构与主界面

4.1 顶层对象

4.2 主窗口布局

4.3 页面与视图

4.4 默认快捷键

5. 端到端用户流程

5.1 首次启动与认证

5.2 新建 Agent 任务

5.3 Agent 执行与交互

5.4 修改、审查与接受

5.5 崩溃与恢复

6. 状态机与业务规则

6.1 Task 状态

6.2 Agent Run 状态

6.3 Tool Call 状态

6.4 Document 状态

7. 功能需求

7.1 应用生命周期与窗口（APP）

7.2 Onboarding、模型与认证（ONB/MOD）

7.3 Workspace 与文件系统（WS）

7.4 编辑器与文档（ED）

7.5 搜索、导航与代码智能（SRCH/LSP）

7.6 集成终端与命令执行（TERM/CMD）

7.7 Git（GIT）

7.8 Task 与 Agent 体验（TASK/AG）

7.9 Tool Gateway 与权限（TOOL/PERM）

7.10 变更、Diff、Checkpoint 与回滚（CHG）

7.11 验证与完成报告（VER）

7.12 历史、恢复与诊断（HIST/REL）

7.13 设置、隐私、更新与可访问性（SET/PRIV/UPD/A11Y）

8. Pi Runtime 集成规格

8.1 依赖边界

8.2 产品 Runtime 接口

8.3 Pi 事件映射规则

8.4 Session 与上下文

8.5 Pi 版本策略

9. 技术架构

9.1 技术选型

9.2 进程模型

9.3 IPC 规范

9.4 Domain 服务

9.5 依赖规则

10. Tool Gateway 详细规格

10.1 工具合同

10.2 默认风险策略

10.3 核心工具语义

10.4 命令策略最小集

11. 数据模型与持久化

11.1 存储布局

11.2 核心表

11.3 一致性规则

11.4 保留策略

12. 安全、隐私与威胁模型

12.1 信任边界

12.2 主要威胁与控制

12.3 Electron 必须配置

12.4 隐私

13. UX 组件行为规格

13.1 Agent Timeline 卡片

13.2 计划组件

13.3 权限卡片

13.4 完成报告

13.5 错误文案规则

14. 完整执行计划

Milestone 1：工程基线与产品合同

Milestone 2：应用壳、设置与持久化

Milestone 3：Workspace 与完整编辑器

Milestone 4：搜索、代码智能与终端

Milestone 5：Git 与变更基础设施

Milestone 6：Pi Runtime 与只读 Agent

Milestone 7：Tool Gateway 与权限系统

Milestone 8：Agent 写入、计划与审查

Milestone 9：验证、完成报告与任务历史

Milestone 10：恢复、可靠性与诊断

Milestone 11：安全、性能、隐私与可访问性硬化

Milestone 12：安装、更新、Beta 与 Stable 发布

14.1 执行纪律

15. 仓库结构与工程规范

15.1 代码规则

15.2 必需脚本

16. 验收标准与发布门槛

16.1 全局 Definition of Done

16.2 关键 E2E 验收用例

16.3 数据完整性门槛

16.4 安全门槛

16.5 性能门槛

16.6 可靠性门槛

16.7 产品发布门槛

17. 测试策略

17.1 测试层级

17.2 固定任务评估集

17.3 覆盖率与质量

18. CI/CD、发布与运维

18.1 CI Pipeline

18.2 发布通道

18.3 更新

18.4 日志

19. 风险、约束与后续路线

19.1 主要风险

19.2 V1.1/V2 候选（不阻塞 V1.0）

19.3 仍需产品 Owner 最终选择，但有默认值

20. 需求追踪与交付检查表

21. 技术事实与参考基线

提示：在 Word/LibreOffice 中使用导航窗格可按标题快速跳转。

## 文档使用规则：交给 Claude Code 时必须遵守

本文件不是概念草案，也不是阶段 0 探针。它定义的是一个边界明确、能够安装和日常使用的 V1.0 完整产品。实现者必须从第 14 章的 Milestone 1 按依赖顺序推进到 Milestone 12，并通过第 16 章全部发布门槛后，才可以宣布产品完成。

1. 规范优先级：验收标准 > 功能需求 > 状态机与数据约束 > 架构决策 > UI 示例。发生冲突时按此顺序处理，并在 docs/DECISIONS.md 记录。

2. 禁止缩水：不得以“先做 demo”“先把 UI 画出来”替代完整实现。占位按钮、静态假数据、跳过权限、只写 happy path 均不算完成。

3. 逐片交付：每个 Milestone 必须同时提交代码、自动化测试、迁移脚本、用户可见错误处理和对应文档；不能先堆完代码再补测试。

4. 保持可运行：主分支始终能够安装、启动、打开测试仓库并运行测试。每次提交前执行格式化、类型检查、单元测试和受影响的集成测试。

5. 不暴露 Pi：只有 packages/agent-runtime-pi 可以 import Pi 包。Renderer、UI 组件和业务域不得依赖 Pi 类型。

6. 不复制 Pi 源码：V1.0 使用 Pi SDK、精确锁定版本；除非公开 API 无法满足已编号需求，并记录 ADR，才允许维护小型补丁。不得直接把 Pi 源码复制进产品仓库。

7. 安全不可省略：Renderer 隔离、IPC schema 校验、路径边界、权限网关、凭据保护、日志脱敏属于 P0，不得后置为“发布前再做”。

8. 完成必须有证据：每个任务、Milestone 和发布版本均保存测试输出、验收截图或机器可读报告。Agent 自述“已完成”不构成证据。

9. 维护状态文件：实现期间持续更新 IMPLEMENTATION_STATUS.md，每项只能处于 NOT_STARTED / IN_PROGRESS / BLOCKED / DONE / VERIFIED；只有验收测试通过后才能标为 VERIFIED。

10. 不得跳过最终发布：开发包能运行不等于产品完成。必须完成安装包、代码签名准备、升级迁移、崩溃恢复、隐私说明和 Stable 发布检查。

# 1. 执行摘要

## 1.1 产品目标

V1.0 要成为一款个人开发者能够连续日常使用的桌面 IDE，而不是 Pi 的聊天窗口。它必须同时具备两条完整能力链：

• 传统 IDE 链路：打开仓库 → 浏览/搜索 → 编辑 → 代码智能 → 终端 → Git → 保存与恢复。

• Agent 工程链路：定义任务 → Agent 探索与计划 → 权限审批 → 修改代码 → 运行验证 → 审查 Diff → 接受或回滚 → 保存历史。

两条链路共享同一个 Workspace、Document Store、Git 状态和文件版本模型，避免“用户在编辑器中看到一份代码，Agent 在磁盘上处理另一份代码”。

## 1.2 V1.0 产品边界

V1.0 是一个完整的个人本地产品，不是 Cursor/VS Code 全功能替代。完整的含义是：定义范围内没有关键断链，用户可安装、配置模型、打开真实仓库、手工开发、交给 Agent 修改、验证、审查、恢复并持续使用。

### V1.0 必须交付

• macOS 与 Windows 可安装桌面包；Linux 提供可运行预览包。

• 文件树、标签页、编辑保存、查找替换、快速打开、全局搜索。

• TypeScript/JavaScript 的完整基础代码智能；Python 的基础 LSP 支持；其他文本文件可编辑。

• 多标签集成终端、命令输出与进程生命周期管理。

• Git 状态、Diff、暂存、取消暂存、丢弃、提交、分支切换和刷新。

• Pi SDK 驱动的 Ask/Edit/Auto 三种 Agent 模式。

• 自有 Tool Gateway、权限策略、结构化 Timeline、任务状态机。

• 文件快照、版本冲突保护、任务级 Diff、部分接受、完整回滚。

• 验证命令、测试结果、完成报告和“未验证”警示。

• 任务历史、崩溃恢复、Worker 重启、设置、模型认证、更新检查。

• 自动化测试、打包、发布清单、安全和性能门槛。

### V1.0 明确不做

• 内联 AI 自动补全、Tab completion。

• 完整图形化 Debugger。

• VS Code 扩展兼容层或扩展市场。

• 多 Agent 并行、云端 Agent、远程仓库执行。

• 实时多人协作、团队 RBAC、企业审计后台。

• Remote SSH、Dev Container、浏览器自动化 Agent。

• 完整操作系统级 sandbox；V1.0 提供应用层权限门，并明确风险。

• 自研模型或训练平台。

这些能力可以进入 V1.1/V2，不得挤占 V1.0 的可靠性与闭环。

# 2. 产品定位、用户与成功指标

## 2.1 目标用户

### Persona A：独立全栈开发者

日常在 1–5 个中小型仓库中工作，希望把 Bug、小功能、测试、重构交给 Agent，但不愿失去对文件、命令和成本的控制。

### Persona B：接手陌生代码库的维护者

需要快速理解模块、搜索调用链、修改多个文件、运行现有测试，并希望 Agent 的每个动作都有来源、Diff 和验证证据。

### Persona C：小团队中的高频开发者

仍通过 Git 与 PR 协作，但希望在本地完成“任务—修改—验证—提交”闭环；不要求 V1.0 提供团队后台。

## 2.2 核心 Job To Be Done

当我面对一个可以描述清楚的软件工程任务时，我希望在同一个 IDE 中把任务交给 Agent，并在不丢失手工控制权的前提下看到它读了什么、改了什么、运行了什么、是否验证成功，从而安全地接受、继续修改或全部回滚。

## 2.3 产品原则

1. 任务优先于聊天：聊天是任务中的交互方式，不是一级数据模型。

2. 可观察而非暴露私有推理：展示计划、搜索、工具、文件、输出和证据，不展示模型隐藏思维链。

3. 默认可逆：所有 Agent 写入在执行前建立可恢复基线。

4. 最小权限：模型只拥有 IDE 明确暴露的工具，权限由宿主决定。

5. 证据式完成：完成报告必须区分已验证、验证失败、未验证和用户跳过。

6. 单一文档事实源：编辑器 buffer、磁盘、Diff、Agent 读取共享版本标识。

7. Runtime 可替换：Pi 是第一实现，不是 UI 和业务层的永久耦合。

8. Local-first：代码、任务、Timeline、Diff 默认留在本机。

9. 失败可理解：所有错误给出发生位置、影响、恢复动作和支持信息。

10. 性能服从工作流：不追求原生 UI 的理论极限，但不得阻塞输入、滚动或任务控制。

## 2.4 成功指标

| 指标 | V1.0 发布目标 | 计算方式 |
| --- | --- | --- |
| 首次价值时间 | 安装后 10 分钟内完成首次只读问答或小型修改 | 首次启动至首个 REVIEW_READY 或 Ask 回答完成 |
| 固定任务成功率 | 20 个固定 JS/TS/Python 任务中至少 14 个无需人工改代码即可达到验收条件 | 离线固定仓库 + 固定任务集，允许模型波动重跑 3 次取中位 |
| 接受率 | 内部 Alpha 中至少 65% 的 Agent 任务最终被全量或部分接受 | Accepted 任务 / 进入 Review Ready 的任务 |
| 数据安全 | 全部回滚基准用例字节级恢复 100% | 快照前后哈希、文件存在性和权限位比较 |
| 稳定性 | 连续 50 次 E2E 任务无窗口崩溃、文件丢失或不可恢复数据库损坏 | 自动化 soak test |
| Crash-free session | 内部 Beta ≥ 99% | 无主窗口崩溃的应用会话占比 |
| 权限合规 | 高风险动作未批准执行次数为 0 | 审计事件 + 故障注入 |
| 交互性能 | 编辑输入 p95 < 50ms；Timeline 事件可见延迟 p95 < 150ms | 参考机器上的自动测量 |

# 3. 核心用户场景

V1.0 必须完整支持以下场景；任何一个场景只能通过手工绕路完成，都视为范围未闭环。

1. 首次启动：选择模型 Provider、完成认证、选择默认模型、打开本地仓库、确认项目信任。

2. 普通编辑：打开文件、编辑、撤销/重做、保存、关闭并恢复标签页。

3. 仓库导航：快速打开文件、全局搜索、查看符号、跳转定义、查找引用。

4. 本地运行：创建多个终端、运行开发服务器和测试、调整终端大小、停止进程。

5. Git 工作流：查看状态和 Diff、暂存、取消暂存、丢弃、输入消息并提交、切换已有分支。

6. 只读 Ask：询问架构、调用链或 Bug 位置；Agent 不得写文件或执行有副作用命令。

7. 受控 Edit：定义任务与验收条件，Agent 计划、读取、修改、运行验证；关键动作审批。

8. Auto 模式：在用户配置的低/中风险边界内自动执行，遇到高风险或不确定动作暂停。

9. 手工与 Agent 交错：用户可在 Agent 暂停时修改文件；Agent 继续前检测版本变化并重新读取。

10. 权限拒绝：用户拒绝安装依赖或删除文件；Agent 获得结构化拒绝并调整方案。

11. 冲突处理：Agent 基于旧版本提交 patch 时不得覆盖用户的新编辑；界面提供重新读取、三方比较或放弃。

12. 审查交付：按文件/区块查看 Diff，接受全部、接受部分、要求继续修改或回滚全部。

13. 验证失败：测试失败时 Timeline 保留日志；Agent 可继续修复，用户也可停止并审查当前状态。

14. 崩溃恢复：关闭应用、Worker 崩溃或系统重启后，任务、Timeline、Diff、未完成状态和可恢复动作仍存在。

15. 切换模型：在新任务开始前切换 Provider/模型；现有任务记录原模型，不能悄悄改写历史。

16. 导出支持包：用户可导出已脱敏的诊断信息、版本、错误和日志，而不包含代码与密钥。

# 4. 产品信息架构与主界面

## 4.1 顶层对象

Application
 ├─ Workspace
 │   ├─ Documents / Buffers
 │   ├─ Search / Symbols / Diagnostics
 │   ├─ Terminals
 │   ├─ Git Repository
 │   └─ Tasks
 │       ├─ Goal & Acceptance Criteria
 │       ├─ Agent Session / Runs
 │       ├─ Plan
 │       ├─ Timeline Events
 │       ├─ Permission Decisions
 │       ├─ File Changes / Checkpoints
 │       └─ Verification Runs / Final Report
 ├─ Settings
 ├─ Model Providers & Secrets
 └─ Diagnostics / Updates

## 4.2 主窗口布局

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Title Bar / Workspace / Branch / Model / Task Status / Command Palette     │
├──────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│ Activity Bar │ Editor Area                          │ Agent / Task Panel   │
│              │ Tabs · Breadcrumbs · Monaco          │ Goal · Plan          │
│ Explorer     │ Normal / Diff / Conflict             │ Timeline             │
│ Search       │ Optional split editor                │ Permission cards     │
│ Source Ctrl  │                                      │ Completion report    │
│ Tasks        │                                      │                      │
├──────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
│ Bottom Panel: Problems · Output · Terminal · Tests · Agent Logs            │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Status Bar: line/column · language · encoding · Git · diagnostics · Agent  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

布局要求：

• 左侧 Activity Bar 可切换 Explorer、Search、Source Control、Tasks。

• 中央 Editor Area 至少支持一个主编辑器和一次水平/垂直拆分。

• 右侧 Agent Panel 可隐藏、调整宽度；运行中显示任务状态和停止按钮。

• Bottom Panel 可拖动高度、最大化、切换标签。

• 面板宽高、打开标签、选中视图、窗口尺寸按 Workspace 恢复。

• 1280×720 为最低可用尺寸；低于此尺寸可折叠右侧栏，不允许核心按钮溢出。

## 4.3 页面与视图

| 视图 | 必须包含 | 关键状态 |
| --- | --- | --- |
| 欢迎/最近项目 | 打开文件夹、最近 Workspace、版本、文档入口、恢复上次会话 | 首次启动、无最近项目、项目不可访问 |
| 首次设置向导 | Provider、认证、默认模型、隐私与更新、项目信任说明 | 认证成功/失败、无可用模型、跳过 |
| Explorer | 文件树、新建/重命名/删除、刷新、折叠、忽略项提示 | 加载、权限不足、外部变化 |
| Search | 关键词、大小写/正则/全词、包含/排除、结果分组、替换预览 | 无结果、取消、错误 |
| Source Control | 状态分组、Diff、stage/unstage/discard、commit、分支 | 非 Git、冲突、Git 不可用 |
| Tasks | 新任务、进行中、待审查、历史、筛选 | 空状态、恢复中、失败 |
| Agent Panel | 目标、验收条件、模式、模型、计划、输入框、Timeline、停止/继续 | 探索、审批、执行、验证、审查 |
| Review | 文件清单、增删行、区块接受/拒绝、验证摘要、接受/回滚 | 冲突、已部分接受、未验证 |
| Settings | General、Editor、Agent、Models、Permissions、Privacy、Updates、About | 未保存、验证错误、需要重启 |
| Diagnostics | 应用/Runtime/LSP/Git 状态、日志级别、支持包 | 脱敏预览、导出成功/失败 |

## 4.4 默认快捷键

| 动作 | macOS | Windows/Linux |
| --- | --- | --- |
| 命令面板 | Cmd+Shift+P | Ctrl+Shift+P |
| 快速打开 | Cmd+P | Ctrl+P |
| 全局搜索 | Cmd+Shift+F | Ctrl+Shift+F |
| 保存 | Cmd+S | Ctrl+S |
| 全部保存 | Cmd+Alt+S | Ctrl+K S |
| 新建任务 | Cmd+Shift+I | Ctrl+Shift+I |
| 切换 Agent Panel | Cmd+L | Ctrl+L |
| 停止 Agent | Cmd+Esc | Ctrl+Esc |
| 打开终端 | Ctrl+` | Ctrl+` |
| 切换 Bottom Panel | Cmd+J | Ctrl+J |
| 打开 Source Control | Ctrl+Shift+G | Ctrl+Shift+G |
| 跳转定义 | F12 | F12 |
| 查找引用 | Shift+F12 | Shift+F12 |
| 重命名符号 | F2 | F2 |

# 5. 端到端用户流程

## 5.1 首次启动与认证

1. 应用展示欢迎页，不自动读取任意目录。

2. 用户选择“配置模型”，进入 Provider 列表。

3. Provider 由 Pi ModelRegistry 暴露，经产品 Adapter 转为统一展示模型；界面不直接消费 Pi 类型。

4. 用户完成 OAuth 或 API Key 配置。密钥只进入 Main/Agent Worker 的 Secret Store，不进入 Renderer、URL、localStorage、普通日志或崩溃报告。

5. 应用调用最小模型探测请求；成功后保存 Provider 引用、默认模型和思考等级，不保存探测内容。

6. 用户打开目录，应用解析真实路径、检查权限、Git、项目规模和 .pi/.agents 本地资源。

7. 如仓库含可执行项目资源，必须显示项目信任对话框。默认“不加载项目本地 Pi 扩展/包/技能”，直到用户明确允许。

8. Workspace 打开后，恢复上次布局或显示 Explorer 空闲状态。

## 5.2 新建 Agent 任务

任务表单字段：

• 标题：必填，可从目标自动生成但用户可编辑。

• 目标：必填，支持多行 Markdown。

• 验收条件：至少一项；用户可选择“暂不填写”，但 UI 持续显示风险提示。

• 模式：Ask / Edit / Auto。

• 模型与思考等级：默认继承 Workspace，可按任务覆盖。

• 验证命令：可选多项；支持从 package.json、Python 配置或上次运行建议中选择。

• 范围提示：可选路径、文件、符号或当前选区。

创建后：

• Ask 模式直接进入 EXPLORING，工具集为只读。

• Edit/Auto 模式进入 EXPLORING，首次写入前必须生成结构化计划；Edit 默认等待计划批准，Auto 可按设置自动批准低风险计划。

• Task ID、Workspace ID、模型、初始 Git HEAD/状态和文件快照清单立即持久化。

## 5.3 Agent 执行与交互

• Timeline 按实际时间顺序显示：用户消息、Agent 可见回复、计划、工具请求、权限、工具结果、文件变更、验证、错误和系统恢复事件。

• 流式文本可以增量渲染，但落库时合并为稳定消息，并保留原始事件序号。

• 用户可在运行时发送 steer 指令；“下一轮再做”的内容作为 followUp 排队。

• 用户点击停止时，Runtime 进入 ABORTING，停止继续发起工具；正在运行的命令先发送终止信号，超时后强制结束进程树。

• 中止不自动回滚；任务进入 INTERRUPTED，用户可审查、继续或回滚。

## 5.4 修改、审查与接受

1. 所有写操作经 ChangeService，不能由 Pi 直接使用任意文件 API。

2. 第一次触碰文件前保存基线：路径、存在性、原始字节、哈希、权限位、换行符和编码。

3. patch 包含 baseRevision/baseHash；不匹配时拒绝并产生冲突事件。

4. 成功修改后同步 Monaco model、磁盘、文件监听器和 Git 状态。

5. Agent 宣布任务完成时只进入 VERIFYING 或 REVIEW_READY，不会自动接受。

6. Review 页面展示任务级文件清单、增删统计、每个 hunk、验证结果、风险提示和未解决诊断。

7. 用户可以接受全部、逐文件接受、逐 hunk 接受、要求继续修改或完整回滚。

8. ACCEPTED 只表示用户接受当前工作区变化，不等于已 Git commit；提交是单独动作。

9. 回滚恢复任务首次修改前的字节状态，同时保护任务开始后由用户或外部进程产生且无法归属的变化；出现歧义时进入冲突界面，绝不静默覆盖。

## 5.5 崩溃与恢复

• 主窗口重启时扫描处于运行中、审批中、验证中或中断中的任务。

• 由于进程已终止，原运行标记为 INTERRUPTED_BY_RESTART，不伪装成继续运行。

• 恢复页显示最后安全事件、未完成工具、文件快照完整性、当前磁盘差异和可选动作：恢复 Agent、仅审查、回滚、放弃任务。

• Pi Session 可恢复时从保存的 session 引用继续；不可恢复时创建新 Pi Session，并注入结构化恢复摘要，原历史保持只读。

# 6. 状态机与业务规则

## 6.1 Task 状态

| 状态 | 含义 | 允许进入 | 允许离开 |
| --- | --- | --- | --- |
| DRAFT | 任务表单尚未启动 | 新建 | READY、CANCELLED |
| READY | 任务已持久化，等待运行 | DRAFT、INTERRUPTED | EXPLORING、CANCELLED |
| EXPLORING | Agent 只读探索与理解 | READY、IN_PROGRESS | PLANNING、IN_PROGRESS、FAILED、INTERRUPTED |
| PLANNING | 形成结构化计划 | EXPLORING、IN_PROGRESS | AWAITING_PLAN_APPROVAL、IN_PROGRESS、FAILED |
| AWAITING_PLAN_APPROVAL | 等待用户批准/编辑计划 | PLANNING | IN_PROGRESS、CANCELLED |
| IN_PROGRESS | 执行工具与修改 | EXPLORING、AWAITING_PLAN_APPROVAL、AWAITING_PERMISSION、INTERRUPTED | AWAITING_PERMISSION、VERIFYING、REVIEW_READY、FAILED、INTERRUPTED |
| AWAITING_PERMISSION | 一个或多个工具等待决定 | IN_PROGRESS | IN_PROGRESS、INTERRUPTED、FAILED |
| VERIFYING | 运行测试/构建/检查 | IN_PROGRESS | IN_PROGRESS、REVIEW_READY、FAILED、INTERRUPTED |
| REVIEW_READY | Agent 已停止，等待用户审查 | IN_PROGRESS、VERIFYING、INTERRUPTED | IN_PROGRESS、ACCEPTED、ROLLED_BACK |
| ACCEPTED | 用户接受全部或选定变更 | REVIEW_READY | ARCHIVED |
| ROLLED_BACK | 任务创建的变更已恢复 | REVIEW_READY、INTERRUPTED、FAILED | ARCHIVED |
| INTERRUPTED | 用户停止、应用退出或 Worker 崩溃 | 任意运行态 | READY、IN_PROGRESS、REVIEW_READY、ROLLED_BACK |
| FAILED | 不可自动继续的运行错误 | 任意运行态 | IN_PROGRESS、REVIEW_READY、ROLLED_BACK |
| CANCELLED | 未执行或用户放弃 | DRAFT、READY、AWAITING_PLAN_APPROVAL | ARCHIVED |
| ARCHIVED | 只读历史状态 | ACCEPTED、ROLLED_BACK、CANCELLED | 无 |

### Task 状态约束

• 任何时刻一个 Task 最多有一个 active Agent run。

• REVIEW_READY 前若存在未结束高风险工具调用，状态转换必须失败。

• ACCEPTED 前必须生成 Final Report；验证可被用户跳过，但报告必须标记 UNVERIFIED_BY_USER。

• ROLLED_BACK 前必须运行回滚预检；有无法安全恢复的外部变化时进入冲突流程，不能直接标记成功。

• 所有状态转换写入不可变事件，数据库中的当前状态只是事件投影。

## 6.2 Agent Run 状态

CREATED → STARTING → STREAMING ↔ WAITING_TOOL/WAITING_PERMISSION → COMPLETING → COMPLETED；任何运行态可进入 ABORTING → ABORTED 或 ERROR。Agent Worker 退出时尚未终结的 Run 统一转为 ERROR_WORKER_EXIT。

## 6.3 Tool Call 状态

PROPOSED → POLICY_EVALUATED → WAITING_PERMISSION / QUEUED → RUNNING → SUCCEEDED / FAILED / DENIED / CANCELLED / TIMED_OUT。

规则：

• 每个 Tool Call 有全局唯一 ID、Task/Run ID、工具版本、输入摘要、完整结构化输入、风险等级和时间戳。

• DENIED 是正常业务结果，不是系统异常；返回给 Agent 的结果必须可解释且不可伪装成成功。

• RUNNING 前再次验证路径、工作区、当前权限与 base revision，防止审批到执行之间的状态变化。

• 工具输出设大小上限；超限内容落到受控附件并返回摘要与引用。

## 6.4 Document 状态

每个打开文件维护：diskRevision、bufferRevision、savedRevision、contentHash、dirty、externalChangeState。

• Agent read_file 返回当前 Document Store 的逻辑内容，不是盲读磁盘。

• Agent patch 必须声明读取时获得的 revision/hash。

• 用户未保存修改与 Agent patch 能无冲突应用时，结果进入 buffer 并自动原子保存；无法安全应用时进入 VERSION_CONFLICT。

• 文件监听器发现外部修改时，如果 buffer 干净则自动刷新；buffer 脏则显示 Reload/Compare/Keep 三选项。

# 7. 功能需求

本章所有 P0 均为 V1.0 发布必需；P1 是 V1.0 内应实现的增强项，只有在不影响 P0 时可降级；没有标记的需求默认 P0。

## 7.1 应用生命周期与窗口（APP）

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| APP-001 | 应用可在 macOS 与 Windows 从安装包启动；Linux 预览包可从归档或包管理格式启动。 | P0 |
| APP-002 | 单实例运行；第二次启动把打开目录/文件请求转交给已有实例。 | P0 |
| APP-003 | 窗口尺寸、位置、最大化状态、面板布局和最近 Workspace 持久化；超出当前显示器范围时自动纠正。 | P0 |
| APP-004 | 主进程启动失败、数据库迁移失败、Renderer 加载失败都有可恢复错误页和日志路径。 | P0 |
| APP-005 | 关闭窗口时检查未保存文件、运行中的 Agent、运行中的终端任务，并分别给出保存/停止/后台不可用说明。 | P0 |
| APP-006 | 应用支持浅色、深色和跟随系统；切换不需要重启。 | P0 |
| APP-007 | 提供命令面板、菜单和快捷键；关键动作均可通过键盘完成。 | P0 |
| APP-008 | 窗口崩溃后 Main 保持运行并提供重载 Renderer；Agent Worker 不因 Renderer 崩溃自动获得额外权限。 | P0 |
| APP-009 | About 页面显示应用版本、Electron/Node/Pi adapter 版本、提交 SHA、许可证和更新通道。 | P0 |
| APP-010 | 所有外部 URL 经白名单确认后由系统浏览器打开，禁止在应用 WebView 中加载任意远程页面。 | P0 |

## 7.2 Onboarding、模型与认证（ONB/MOD）

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| ONB-001 | 首次启动向导可跳过认证进入只读 IDE，但启动 Agent 前必须完成可用模型配置。 | P0 |
| ONB-002 | Provider/模型列表由 ModelProviderService 提供；UI 不依赖 Pi 原始类型和字段。 | P0 |
| ONB-003 | 支持 Pi SDK 当前可用的 API Key 与 OAuth Provider；具体可用项按锁定 Pi 版本暴露。 | P0 |
| ONB-004 | 凭据只存入 Secret Store；Renderer 仅获得 configured: boolean 和脱敏标识。 | P0 |
| ONB-005 | 认证测试有超时、取消和错误分类：无效凭据、网络、额度、模型不存在、Provider 服务异常。 | P0 |
| ONB-006 | 用户可配置默认模型、任务级模型、思考等级和最大任务预算警告。 | P0 |
| ONB-007 | 切换模型不改变已完成运行的模型元数据；恢复旧任务时提示原模型是否仍可用。 | P0 |
| ONB-008 | 删除 Provider 凭据前说明受影响任务；删除后立即使新请求失效。 | P0 |
| ONB-009 | 支持导入现有 Pi 用户认证/设置时必须先预览，不自动信任项目级配置。 | P1 |
| MOD-001 | 记录每次 Run 的 provider/model/api、thinking level、token usage、停止原因和可用成本字段。 | P0 |
| MOD-002 | 成本/Token 统计只展示模型返回的真实值；未知时显示 Unknown，不估造精确金额。 | P0 |

## 7.3 Workspace 与文件系统（WS）

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| WS-001 | 通过系统目录选择器打开 Workspace，并保存 canonical real path。 | P0 |
| WS-002 | 拒绝打开不存在、不可读或被策略禁止的目录，并给出可操作错误。 | P0 |
| WS-003 | 文件树支持展开、折叠、刷新、新建文件/目录、重命名、移动到回收站、复制相对路径。 | P0 |
| WS-004 | 默认忽略 .git、依赖、构建产物和用户配置的 glob；用户可以临时显示已忽略项。 | P0 |
| WS-005 | 大型目录采用懒加载和虚拟列表，不在 Renderer 一次性传输完整文件内容。 | P0 |
| WS-006 | 文件读取识别文本/二进制、常见编码、换行符和大文件；二进制只提供元数据或系统打开。 | P0 |
| WS-007 | 文件写入使用同目录临时文件 + fsync/rename 的原子策略；失败时保留原文件。 | P0 |
| WS-008 | 监听外部新增、修改、删除、重命名，并更新树、编辑器、Git 和 Agent 上下文。 | P0 |
| WS-009 | 未保存 buffer 与外部/Agent 修改发生冲突时绝不静默覆盖。 | P0 |
| WS-010 | 所有文件工具在 canonical path 和最终 real path 两层校验 Workspace 边界，防止 .. 与符号链接逃逸。 | P0 |
| WS-011 | 支持最近 Workspace、固定、移除、路径失效提示。 | P0 |
| WS-012 | 关闭 Workspace 前处理脏文件、活动任务、终端和数据库 flush。 | P0 |
| WS-013 | 非 Git 仓库可使用编辑器和 Agent；Git 相关功能显示初始化入口，不强制初始化。 | P0 |
| WS-014 | Workspace 设置与全局设置分层，Workspace 覆盖项明确标识并可重置。 | P0 |
| WS-015 | 项目含 .pi、项目扩展或技能时显示信任状态；未信任默认不加载可执行资源。 | P0 |
| WS-016 | 支持至少 100,000 文件仓库的树浏览和搜索，不扫描被忽略目录内容。 | P1 |

## 7.4 编辑器与文档（ED）

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| ED-001 | Monaco 支持多标签、关闭、关闭其他、关闭已保存、固定标签和最近使用顺序。 | P0 |
| ED-002 | 支持一次水平或垂直拆分，同一文件可在两个视图中共享 model。 | P0 |
| ED-003 | 支持撤销/重做、选择、多光标、缩进、注释、括号匹配、代码折叠。 | P0 |
| ED-004 | 支持文件内查找/替换、正则、大小写、全词和结果计数。 | P0 |
| ED-005 | 支持 Go to Line、Quick Open、Breadcrumb、最近文件。 | P0 |
| ED-006 | 保存、全部保存、自动保存（off/afterDelay/onFocusChange）可配置。 | P0 |
| ED-007 | 脏标签有清晰标识；关闭脏文件必须保存/不保存/取消。 | P0 |
| ED-008 | 显示语言、编码、换行符、缩进和光标位置；允许修改编码/换行符后保存。 | P0 |
| ED-009 | 大文件超过阈值进入降级模式，关闭高成本语义功能并提示。 | P0 |
| ED-010 | 只读文件、权限错误、删除文件和二进制文件都有专用状态。 | P0 |
| ED-011 | Agent 修改打开文件后保留光标/选区尽可能稳定，并显示短暂变更标记。 | P0 |
| ED-012 | Diff Editor 支持 side-by-side/inline、逐个变更跳转、折叠未变化区域。 | P0 |
| ED-013 | 冲突视图展示 Base/Current/Proposed，允许接受当前、接受提议或手工合并。 | P0 |
| ED-014 | 编辑器内容不得通过普通日志、遥测或错误上报发送。 | P0 |
| ED-015 | 支持设置字体、字号、行高、tab size、word wrap、minimap、空白显示。 | P0 |

## 7.5 搜索、导航与代码智能（SRCH/LSP）

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| SRCH-001 | Quick Open 按文件名模糊搜索，支持最近项优先和路径高亮。 | P0 |
| SRCH-002 | 全局文本搜索支持普通、正则、大小写、全词、include/exclude glob。 | P0 |
| SRCH-003 | 结果按文件分组，点击定位并高亮；搜索可取消，后续新搜索取消旧请求。 | P0 |
| SRCH-004 | 替换必须先显示预览，可逐项排除；执行前重新验证文件版本。 | P0 |
| SRCH-005 | 搜索默认使用受控 ripgrep 子进程或等价实现，参数不经过 shell 拼接。 | P0 |
| LSP-001 | 提供 LanguageServiceRegistry，按语言启动、复用、停止 LSP 子进程。 | P0 |
| LSP-002 | TypeScript/JavaScript 支持 diagnostics、completion、hover、definition、references、rename、document symbols。 | P0 |
| LSP-003 | Python 支持 diagnostics、completion、hover、definition 和 symbols；若缺少 server，提供安装/路径说明。 | P0 |
| LSP-004 | JSON/HTML/CSS/Markdown 至少有语法高亮、基本 completion/validation 或清晰降级。 | P0 |
| LSP-005 | Problems 面板按文件/严重性聚合，点击跳转；状态栏显示数量。 | P0 |
| LSP-006 | LSP 崩溃不影响编辑；自动重启有退避，连续失败后提示诊断。 | P0 |
| LSP-007 | Agent 可通过受控 get_symbols/get_diagnostics 工具查询 LSP，不能直接控制语言服务器进程。 | P1 |
| LSP-008 | 重命名与 Workspace Edit 在应用前预览，并经过 Document Store 版本校验。 | P0 |

## 7.6 集成终端与命令执行（TERM/CMD）

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| TERM-001 | Bottom Panel 支持多个终端标签、重命名、拆分、关闭、清空和新建。 | P0 |
| TERM-002 | xterm.js 与 PTY 正确处理 resize、颜色、Unicode、复制/粘贴、链接和滚动。 | P0 |
| TERM-003 | 终端 shell 使用用户默认 shell，可按 Workspace 覆盖；启动环境可诊断。 | P0 |
| TERM-004 | 关闭含运行前台进程的终端时确认；应用退出时终止完整进程树。 | P0 |
| TERM-005 | 用户终端与 Agent 命令是不同安全域和不同会话；用户手工命令不需要 Agent 权限审批。 | P0 |
| TERM-006 | Agent 命令输出进入专用 Output/Test 视图，不伪装成人工终端输入。 | P0 |
| CMD-001 | Agent 默认使用 executable + args 的结构化 spawn，不通过 shell 字符串。 | P0 |
| CMD-002 | 确需 shell 语法时标为高风险，展示完整命令、cwd、环境变更和副作用提示。 | P0 |
| CMD-003 | 命令支持超时、取消、输出截断、完整日志附件和退出码。 | P0 |
| CMD-004 | 停止命令先发送温和信号，再在超时后终止进程树；状态必须真实反映是否停止。 | P0 |
| CMD-005 | 环境变量采用最小继承与显式 allow/deny；常见密钥值在 UI 和日志中脱敏。 | P0 |
| CMD-006 | 命令并发按 Task 限制；默认同一 Task 最多一个写性命令和两个只读验证进程。 | P0 |

## 7.7 Git（GIT）

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| GIT-001 | 检测 Git 可用性、仓库根目录、HEAD、分支、detached HEAD 和工作区状态。 | P0 |
| GIT-002 | Source Control 按 Staged/Changes/Untracked/Conflicts 分组并可刷新。 | P0 |
| GIT-003 | 点击文件打开工作区 Diff；支持 stage、unstage、discard，危险操作二次确认。 | P0 |
| GIT-004 | 支持输入提交消息并 commit；空消息、hooks 失败、签名失败有清晰错误。 | P0 |
| GIT-005 | 支持查看并切换已有本地分支；脏工作区导致失败时不自动 stash。 | P0 |
| GIT-006 | 支持创建新分支；删除、rebase、merge、push 不属于 Agent 自动工具。 | P0 |
| GIT-007 | 用户可手工执行 push，但必须通过用户触发的显式动作；Agent V1.0 工具层永不提供 git push。 | P0 |
| GIT-008 | Git 操作通过参数数组调用 git CLI，不拼接 shell；输出与错误码结构化。 | P0 |
| GIT-009 | 任务创建时记录 HEAD、分支和初始 status；Final Report 显示任务期间 HEAD 是否变化。 | P0 |
| GIT-010 | 任务 Diff 不能只依赖 Git，因为必须支持未跟踪文件和非 Git 仓库。 | P0 |
| GIT-011 | 发现冲突标记时 Problems/Source Control 提示，Agent 不得在未授权下自动解决并提交。 | P0 |
| GIT-012 | Git hooks 正常运行；输出归入 Git 操作记录，不允许隐藏失败。 | P0 |

## 7.8 Task 与 Agent 体验（TASK/AG）

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| TASK-001 | 任务有标题、目标、验收条件、模式、模型、范围、验证命令、状态、创建/更新时间。 | P0 |
| TASK-002 | 任务创建即持久化，应用崩溃不丢失输入。 | P0 |
| TASK-003 | 任务列表按进行中、待审查、已完成、失败/中断分类并支持筛选。 | P0 |
| TASK-004 | 一个 Workspace 同时最多运行一个写性 Agent Task；Ask 可排队，不并发修改文件。 | P0 |
| TASK-005 | 任务目标和验收条件在运行中可补充，修改记录为用户事件。 | P0 |
| TASK-006 | 删除任务默认进入回收/归档，不删除其快照前先确认。 | P0 |
| AG-001 | 提供 Ask、Edit、Auto 三模式；每种模式工具白名单和审批默认值不同。 | P0 |
| AG-002 | Pi Runtime 在独立 utility process/child process 中运行，崩溃不带崩窗口。 | P0 |
| AG-003 | 支持创建 Session、prompt、steer、followUp、abort、subscribe 和恢复引用。 | P0 |
| AG-004 | 所有 Pi 事件映射为产品 AgentEvent，带 sequence、timestamp、runId 和 schemaVersion。 | P0 |
| AG-005 | 流式文本、工具开始/进度/结果、usage、停止原因和错误均可观察。 | P0 |
| AG-006 | 不向用户展示模型私有思维链；只展示 Agent 明确输出的计划、说明和可验证动作。 | P0 |
| AG-007 | Edit/Auto 首次写入前必须存在计划对象；计划项有 ID、状态、描述、受影响区域和验证方法。 | P0 |
| AG-008 | 用户可批准、编辑或拒绝计划；编辑后的计划作为新用户消息送入 Runtime。 | P0 |
| AG-009 | 停止按钮始终可见；停止后不再发起新工具，最终状态不冒充成功。 | P0 |
| AG-010 | 模型上下文压缩发生时记录系统事件和摘要元数据，但不泄露内部不可见内容。 | P0 |
| AG-011 | Runtime 断连、Provider 限流、配额、上下文过长、无效工具参数分别处理。 | P0 |
| AG-012 | 支持 mock Runtime，使所有 UI、状态机和 E2E 不依赖真实模型。 | P0 |
| AG-013 | Pi 版本精确锁定；启动时记录版本，适配层有 contract tests。 | P0 |
| AG-014 | 默认不加载未信任项目的 Pi 扩展、包、技能和提示；加载行为必须可审计。 | P0 |

## 7.9 Tool Gateway 与权限（TOOL/PERM）

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| TOOL-001 | Pi 只能调用产品注册的结构化工具；V1.0 不直接暴露无限制 bash/edit/write 作为最终边界。 | P0 |
| TOOL-002 | 工具注册包含 name、version、description、JSON schema、risk evaluator、executor 和 result normalizer。 | P0 |
| TOOL-003 | 必需工具：list_directory、read_file、search_text、get_symbols、get_diagnostics、apply_patch、create_file、delete_file、run_command、git_status、git_diff、run_verification、ask_user。 | P0 |
| TOOL-004 | 输入在 Pi 侧之后、执行侧之前再次以 schema 校验；未知字段按策略拒绝。 | P0 |
| TOOL-005 | 所有路径先相对 Workspace 解析，再 canonicalize；不允许 NUL、设备路径或越界。 | P0 |
| TOOL-006 | 工具结果有 ok/code/summary/data/attachments/retryable，错误不能只返回非结构化字符串。 | P0 |
| TOOL-007 | 工具输出默认最大 1 MiB；超限保存附件并返回截断摘要。 | P0 |
| TOOL-008 | 读工具不改变 atime/权限等可避免的元数据；写工具使用 ChangeService。 | P0 |
| TOOL-009 | 工具支持 AbortSignal；取消后结果明确为 CANCELLED。 | P0 |
| TOOL-010 | 同一文件写工具串行；命令与写操作按 Resource Lock 协调。 | P0 |
| PERM-001 | 风险分级：R0 只读、R1 工作区写、R2 本地执行、R3 外部/不可逆、R4 禁止。 | P0 |
| PERM-002 | 权限决定支持：允许一次、允许本任务、允许本 Workspace 同类操作、拒绝一次、始终拒绝。 | P0 |
| PERM-003 | Workspace 级持久允许不能覆盖 R3/R4 的强制确认/禁止规则。 | P0 |
| PERM-004 | 审批卡展示工具、原因、精确目标、命令/cwd、文件差异预览、风险和预计副作用。 | P0 |
| PERM-005 | 审批有请求时状态进入 AWAITING_PERMISSION；用户可批量处理同类低风险请求。 | P0 |
| PERM-006 | 拒绝后工具绝不执行，Agent 收到 PERMISSION_DENIED 及用户可选理由。 | P0 |
| PERM-007 | 审批到执行之间若参数或目标变化，原审批失效并重新请求。 | P0 |
| PERM-008 | 默认禁止 sudo、Workspace 外写、git push、读取常见凭据路径、破坏性根目录命令。 | P0 |
| PERM-009 | 网络访问默认 R3；Provider API 流量由 Runtime 自身配置，不等同于 Agent 命令获准联网。 | P0 |
| PERM-010 | 权限决策写入审计事件，不保存密钥或完整敏感环境变量。 | P0 |

## 7.10 变更、Diff、Checkpoint 与回滚（CHG）

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| CHG-001 | 任务首次改动文件前保存原始字节、哈希、存在性、权限位、编码和换行符。 | P0 |
| CHG-002 | 每次 patch 保存 base/after hash、unified diff、toolCallId、时间和作者类型。 | P0 |
| CHG-003 | apply_patch 仅在 base revision 匹配时直接执行；否则返回冲突。 | P0 |
| CHG-004 | 新建、修改、删除和重命名均进入任务 ChangeSet。 | P0 |
| CHG-005 | 任务级 Review 展示所有当前净变化，不重复累计已被后续修改抵消的中间 Diff。 | P0 |
| CHG-006 | Timeline 保留中间变更历史，Review 使用当前投影。 | P0 |
| CHG-007 | 支持逐文件和逐 hunk 接受；接受只改变任务归属/审查状态，不自动 commit。 | P0 |
| CHG-008 | 拒绝单个 hunk 时安全反向应用；若工作区已变化则进入冲突。 | P0 |
| CHG-009 | 完整回滚能恢复修改、删除、新建、重命名文件到任务基线。 | P0 |
| CHG-010 | 回滚不能破坏任务外变化；无法区分时必须停止并要求用户处理。 | P0 |
| CHG-011 | 快照存放在应用数据目录，不默认污染仓库；崩溃后可校验。 | P0 |
| CHG-012 | 回滚成功后逐文件计算哈希并生成报告；失败保留快照。 | P0 |
| CHG-013 | 用户可从 Timeline 打开任一修改时刻的只读 Diff。 | P1 |
| CHG-014 | 大文件或二进制写入默认不允许 Agent 修改；用户明确批准后仍需完整快照。 | P0 |

## 7.11 验证与完成报告（VER）

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| VER-001 | 任务可配置一个或多个验证命令，包含 label、executable/args、cwd、timeout。 | P0 |
| VER-002 | 可从项目元数据建议 test/typecheck/lint/build，但执行前由用户确认或策略允许。 | P0 |
| VER-003 | 每次验证保存开始/结束时间、退出码、stdout/stderr、是否超时/取消、关联代码 revision。 | P0 |
| VER-004 | 测试结果面板区分通过、失败、跳过、未运行；日志可搜索和复制。 | P0 |
| VER-005 | 验证失败时 Agent 可继续修复；旧失败记录不能被覆盖，只标记为 superseded。 | P0 |
| VER-006 | 进入 REVIEW_READY 前生成 Final Report：目标摘要、计划完成度、变更文件、验证、未解决风险、模型/usage。 | P0 |
| VER-007 | 没有验证命令或用户跳过时显著显示 Unverified；仍允许用户接受。 | P0 |
| VER-008 | 验证运行期间代码再变更时，之前结果标为 stale。 | P0 |
| VER-009 | Problems 中存在新增 error 级诊断时 Final Report 提示，不自动判定绝对失败。 | P0 |
| VER-010 | 用户可重新运行单项或全部验证，不需要重新启动 Agent。 | P0 |

## 7.12 历史、恢复与诊断（HIST/REL）

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| HIST-001 | 任务、事件、工具、权限、变更和验证持久化到版本化本地数据库。 | P0 |
| HIST-002 | 任务详情重启后可完整重建 Timeline 和 Review。 | P0 |
| HIST-003 | Pi session 文件/ID 只作为 Runtime 恢复引用；产品历史不能只依赖 Pi session。 | P0 |
| HIST-004 | 支持搜索任务标题、目标、状态和日期；默认不索引代码内容到全局历史。 | P0 |
| HIST-005 | 用户可归档/删除任务；删除快照和附件前确认，支持保留元数据。 | P0 |
| REL-001 | Main、Renderer、Agent Worker、LSP、PTY、Git 子进程均有独立健康状态。 | P0 |
| REL-002 | Agent Worker 崩溃自动标记运行中任务中断，并可按退避重启，不自动重放有副作用工具。 | P0 |
| REL-003 | 数据库使用事务、WAL/等价机制和 schema migration；迁移前备份。 | P0 |
| REL-004 | 事件写入有单调 sequence；重复消息可幂等处理。 | P0 |
| REL-005 | 应用提供诊断页面、日志级别、组件版本、数据库检查和支持包导出。 | P0 |
| REL-006 | 支持包默认排除代码、提示正文、密钥、完整环境变量和文件内容；导出前显示清单。 | P0 |
| REL-007 | 发生不可恢复错误时仍允许导出诊断、打开数据目录和安全退出。 | P0 |
| REL-008 | 长任务期间防止系统挂起可配置，退出后可靠释放。 | P1 |

## 7.13 设置、隐私、更新与可访问性（SET/PRIV/UPD/A11Y）

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| SET-001 | 设置分 General、Editor、Terminal、Agent、Models、Permissions、Privacy、Updates、About。 | P0 |
| SET-002 | 设置有默认值、类型/schema 校验、即时生效或“需要重启”标记。 | P0 |
| SET-003 | 支持导出非敏感设置和恢复默认值；不导出密钥。 | P0 |
| PRIV-001 | 默认关闭产品分析；开启前列出字段，绝不发送代码、Prompt、Diff、路径或命令输出。 | P0 |
| PRIV-002 | 崩溃上报独立 opt-in，可预览脱敏内容。 | P0 |
| PRIV-003 | 提供本地数据位置、保留策略和一键删除历史/缓存。 | P0 |
| UPD-001 | macOS/Windows 支持 Stable/Beta 更新通道、手动检查、下载进度、重启安装和失败回退说明。 | P0 |
| UPD-002 | Linux 预览包显示更新提示与下载入口，不声称应用内自动更新。 | P0 |
| UPD-003 | 更新包必须签名/校验，发布元数据与应用版本一致。 | P0 |
| UPD-004 | 数据库迁移与应用更新兼容；失败时恢复备份并进入只读诊断模式。 | P0 |
| A11Y-001 | 主要控件有可访问名称、角色、焦点样式；键盘可完成主要流程。 | P0 |
| A11Y-002 | 颜色不作为唯一状态信号；错误、风险、成功同时有文字/图标。 | P0 |
| A11Y-003 | 支持 80%–200% UI 缩放，关键内容不裁切。 | P0 |
| A11Y-004 | Agent 流式更新使用适度 live region，不逐 token 干扰屏幕阅读器。 | P0 |
| A11Y-005 | Diff 提供可访问文本模式和逐变更导航。 | P0 |

# 8. Pi Runtime 集成规格

Pi 官方 SDK用于嵌入自定义桌面 UI，提供 createAgentSession、AgentSession、事件订阅、prompt/steer/followUp/abort、模型与 Session 管理。V1.0 以 SDK 为底座，但将所有依赖封装在 Adapter 中。

## 8.1 依赖边界

Renderer / UI / Domain
        │ only product contracts
        ▼
@product/agent-contract
        │
        ▼
@product/agent-runtime-pi
        │ only package allowed to import Pi
        ▼
@earendil-works/pi-coding-agent

禁止：

• Renderer import Pi。

• 把 AgentSessionEvent 直接写进数据库或 IPC。

• 用 Pi session 文件替代产品 Event Store。

• 无审计地加载项目本地 Pi 扩展。

• UI 根据某个 Pi Provider 的特殊字段写条件分支。

## 8.2 产品 Runtime 接口

export interface AgentRuntime {
  initialize(input: RuntimeInit): Promise<RuntimeInfo>;
  createSession(input: CreateSessionInput): Promise<RuntimeSessionRef>;
  resumeSession(ref: RuntimeSessionRef): Promise<RuntimeSessionRef>;
  startRun(input: StartRunInput): AsyncIterable<AgentEvent>;
  steer(runId: string, text: string): Promise<void>;
  followUp(runId: string, text: string): Promise<void>;
  abort(runId: string, reason: AbortReason): Promise<void>;
  listModels(): Promise<ModelDescriptor[]>;
  validateCredential(providerId: string): Promise<CredentialCheck>;
  dispose(): Promise<void>;
}

AgentEvent 至少包括：

type AgentEvent =
  | { type: 'run.started'; sequence: number; runId: string; at: string }
  | { type: 'message.delta'; sequence: number; messageId: string; text: string }
  | { type: 'message.completed'; sequence: number; message: VisibleMessage }
  | { type: 'plan.proposed'; sequence: number; plan: TaskPlan }
  | { type: 'tool.proposed'; sequence: number; call: ToolCallProposal }
  | { type: 'tool.started'; sequence: number; callId: string }
  | { type: 'tool.progress'; sequence: number; callId: string; summary: string }
  | { type: 'tool.completed'; sequence: number; callId: string; result: ToolResult }
  | { type: 'usage.updated'; sequence: number; usage: ModelUsage }
  | { type: 'context.compacted'; sequence: number; metadata: CompactionMetadata }
  | { type: 'run.completed'; sequence: number; stopReason: string }
  | { type: 'run.failed'; sequence: number; error: ProductError }
  | { type: 'run.aborted'; sequence: number; reason: string };

## 8.3 Pi 事件映射规则

• Pi 流式 message_update 转换为 message.delta，但数据库以 message ID 聚合并保存最终可见文本。

• 工具事件先进入 Tool Gateway；只有产品生成的工具状态可以显示为已执行。

• Pi 返回的 usage、provider、model、stop reason 逐项保留；缺失字段为 null，不伪造。

• Adapter 未识别事件记录为 runtime.unknown_event 诊断，不导致进程崩溃。

• 事件 schema 有版本，升级时提供迁移或向后读取。

## 8.4 Session 与上下文

• 产品保存 Pi sessionId/sessionFile 作为引用，以及所属 Workspace、Task、Runtime 版本。

• 新任务默认新 Session；同一任务恢复使用原 Session，若不兼容则创建恢复 Session。

• 系统 Prompt 由产品模板生成，包含工具边界、任务目标、验收条件、Workspace 规则和“不得声称未经验证的完成”。

• 当前打开文件、选区、Problems、Git 状态作为显式上下文附件注入，而不是悄悄永久加入 Session。

• Compaction 后必须保留任务目标、验收条件、计划状态、未解决权限/冲突和当前变更摘要。

## 8.5 Pi 版本策略

1. package.json 精确版本，不使用 ^/~。

2. lockfile 纳入版本控制。

3. 每次升级先在分支运行 Adapter contract、固定任务和回滚测试。

4. 只在 SDK 阻断已编号 P0 需求时考虑 patch；补丁附上原因、上游 issue/PR 和删除条件。

5. 连续多个版本存在 3 个以上核心补丁时再评估正式 fork；fork 仍与 IDE 仓库隔离。

# 9. 技术架构

## 9.1 技术选型

| 层 | 默认实现 | 决策理由 |
| --- | --- | --- |
| 桌面壳 | Electron + TypeScript | 与 Pi/Node 生态直接集成、成熟跨平台 IDE 路线 |
| 前端 | React + TypeScript + Vite | 组件化、类型共享、生态成熟 |
| 编辑器 | Monaco Editor | VS Code 编辑器核心、内置普通与 Diff 编辑器 |
| 终端 | xterm.js + node-pty 或等价 PTY | 桌面终端渲染与真实 shell 会话 |
| Agent Runtime | Pi Coding Agent SDK | 复用 Agent loop、模型、Session 与事件 |
| 搜索 | ripgrep 子进程 + JS fallback | 大仓库性能、参数化调用 |
| 代码智能 | Monaco Language Client + Language Server Manager | 统一 LSP 边界 |
| 持久化 | SQLite + 文件附件存储 | 事务、查询、迁移和大量事件可靠性 |
| schema | Zod 或等价运行时 schema | IPC、DB、工具输入的统一验证 |
| 状态管理 | 轻量 store + domain services | UI 状态与持久业务状态分离 |
| 测试 | Vitest + Playwright Electron + fixture repos | 单元、集成和桌面 E2E |
| 打包 | Electron 打包工具 + 平台签名 | 安装、更新和原生依赖重建 |

具体第三方包版本在首次实现时选择当前稳定版并精确锁定。任何 native module 必须在三平台 CI 进行安装与打包 smoke test。

## 9.2 进程模型

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Electron Renderer                                            │
│ React · Monaco · xterm · Timeline · Settings                 │
│ 无 Node、无文件系统、无密钥                                  │
└───────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
                        │ contextBridge + typed IPC
┌───────────────────────▼──────────────────────────────────────┐
│ Preload                                                      │
│ 仅暴露版本化、白名单、最小能力 API                            │
└───────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
                        │ ipcRenderer/ipcMain
┌───────────────────────▼──────────────────────────────────────┐
│ Electron Main                                                │
│ 窗口 · 菜单 · Secret Store · Update · IPC Router · 进程监管  │
└───────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┘
                │ MessagePort/IPC      │ managed child processes
┌───────────────▼────────────────┐  ┌──▼──────────────────────┐
│ Agent Utility Process          │  │ Service Processes       │
│ Pi Adapter · Task Engine       │  │ PTY · LSP · Search      │
│ Tool Gateway · DB · Git        │  │ 可独立重启               │
└────────────────────────────────┘  └─────────────────────────┘

### 进程责任

• Renderer：纯呈现、短期 UI 状态、Monaco models、用户输入。不得访问 fs/process/child_process。

• Preload：将少量 window.product.* API 映射到 IPC；不暴露通用 invoke(channel, payload)。

• Main：窗口、协议、外部链接、Secret Store、更新、进程监督和系统对话框。

• Agent Process：任务状态机、Pi、Tool Gateway、数据库投影、文件/Git/验证服务。长任务不阻塞 Main。

• Service Processes：PTY/LSP/搜索可由 Agent Process 管理或独立；崩溃可恢复，输出有背压。

## 9.3 IPC 规范

• 所有 request/response/event 以 schema 校验，包含 protocolVersion、requestId、workspaceId 和必要的 taskId。

• IPC channel 使用固定枚举，不允许 Renderer 指定任意方法名、路径或命令。

• 对大文件和终端流使用 MessagePort/分块流，禁止在单个 IPC payload 中发送超大字符串。

• Renderer 销毁时自动取消订阅；Main/Worker 不向已失效 WebContents 发送事件。

• 所有可变请求支持幂等 key 或乐观版本，以避免双击/重试重复执行。

示例：

interface IpcRequest<T> {
  protocolVersion: 1;
  requestId: string;
  workspaceId?: string;
  payload: T;
}
 
interface IpcResponse<T> {
  requestId: string;
  ok: boolean;
  data?: T;
  error?: ProductError;
}

## 9.4 Domain 服务

• WorkspaceService：打开/关闭、文件树、真实路径、监听。

• DocumentService：buffer/disk revision、保存、冲突、atomic write。

• SearchService：文件和文本搜索、取消、结果流。

• LanguageServiceManager：LSP 生命周期和 Monaco bridge。

• TerminalService：PTY 会话、resize、process tree。

• GitService：status/diff/stage/commit/branch。

• TaskService：任务状态机、事件、投影。

• AgentRuntimeService：Runtime 生命周期与事件映射。

• ToolGateway：schema、风险、权限、执行和结果。

• PermissionService：规则、请求、持久决定和审计。

• ChangeService：快照、patch、ChangeSet、accept/reject/rollback。

• VerificationService：验证配置与运行。

• SecretService：凭据加密与 Provider 引用。

• UpdateService：渠道、检查、下载、安装状态。

• DiagnosticsService：日志、健康、支持包。

## 9.5 依赖规则

apps/desktop-renderer  -> ui, domain-contracts only
apps/desktop-main      -> ipc-contracts, platform services
apps/agent-worker      -> domain services, runtime adapter
packages/agent-runtime-pi -> Pi SDK only
packages/domain-*      -> no Electron, no Pi, no React
packages/ipc-contracts -> no implementation dependencies

通过 lint rule/tsconfig references 阻止违反依赖方向。

# 10. Tool Gateway 详细规格

## 10.1 工具合同

interface ProductTool<I, O> {
  readonly name: string;
  readonly version: number;
  readonly inputSchema: Schema<I>;
  evaluateRisk(input: I, ctx: ToolContext): Promise<RiskAssessment>;
  preview(input: I, ctx: ToolContext): Promise<ToolPreview>;
  execute(input: I, ctx: ToolContext, signal: AbortSignal): Promise<ToolResult<O>>;
}

ToolContext 必须包含 Workspace canonical root、Task/Run/Call ID、当前权限、Document revisions、环境策略、日志接口和 Resource Lock。

## 10.2 默认风险策略

| 等级 | 示例 | 默认 |
| --- | --- | --- |
| R0 只读 | 列目录、读项目文本、搜索、Git status/diff、读取 diagnostics | Ask/Edit/Auto 自动允许 |
| R1 可逆工作区写 | apply patch、新建普通文本文件、格式化单文件 | Edit 询问或计划批准后允许；Auto 任务内允许 |
| R2 本地执行 | test、lint、typecheck、build、启动短时脚本 | 已识别验证命令可允许；未知命令询问 |
| R3 外部或难逆 | 安装依赖、网络命令、删除文件、commit、修改配置、shell 字符串 | 每次显式确认，不能 Workspace 永久放行 |
| R4 禁止 | sudo、git push、Workspace 外写、读取凭据目录、根目录破坏性命令 | 产品层拒绝，不提供“仍然运行”按钮 |

## 10.3 核心工具语义

### `read_file`

输入：相对路径、可选行范围、期望 revision。输出：逻辑内容、编码、换行符、revision/hash、是否来自未保存 buffer。二进制或超限时返回受控错误。

### `search_text`

输入：query、isRegex、caseSensitive、include/exclude、maxResults。结果流按文件分组；到达上限标记 truncated。

### `apply_patch`

输入：路径、unified patch 或结构化 edits、baseRevision/baseHash、reason。执行流程：schema → path → snapshot → revision → patch preview → permission → lock → recheck → apply → atomic save → hash → event。

### `create_file/delete_file`

创建要求父目录在 Workspace，默认不覆盖；删除为 R3，先快照并尽可能进入应用管理的恢复区。目录递归删除 V1.0 禁止 Agent 使用。

### `run_command`

输入优先为：

{
  executable: string;
  args: string[];
  cwd: string;
  timeoutMs: number;
  purpose: 'test' | 'lint' | 'build' | 'inspect' | 'other';
  env?: Record<string, string>;
  requiresShell?: boolean;
}

执行前解析 executable、cwd、环境、网络特征与副作用。禁止把模型提供的字符串直接传入 exec。

### `ask_user`

用于获取需求澄清、选择方案或风险决定，不应被滥用为绕过结构化权限。用户回答进入 Timeline 并恢复 Run。

## 10.4 命令策略最小集

• 自动允许的已识别命令由项目探测生成，例如 npm test -- ...、npm run lint、npx tsc --noEmit、pytest，但仍展示。

• npm install、pip install、curl、wget、包管理器系统安装、Git commit 均 R3。

• 管道、重定向、命令替换、&&/||/;、shell glob 仅在 requiresShell=true 时使用并升级风险。

• 输出中匹配凭据模式的值在界面与日志副本中脱敏；原始子进程内存不持久化。

• 命令退出后记录实际 executable、args、cwd、exitCode、signal、duration、truncated。

# 11. 数据模型与持久化

## 11.1 存储布局

<AppData>/
  app.db
  app.db-wal
  settings.json              # 仅非敏感启动设置
  secrets/                   # 加密 blob 或 OS credential references
  workspaces/<workspaceId>/
    checkpoints/<taskId>/
      manifest.json
      blobs/<sha256>
    attachments/<taskId>/
    logs/
  runtime/
    pi-session-references.json
  backups/

代码仓库内默认不写产品元数据；用户明确启用 Workspace 配置时，才可写一个不含密钥的配置文件。

## 11.2 核心表

| 表 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| schema_migrations | version, applied_at, checksum | 迁移记录 |
| workspaces | id, canonical_path, display_name, trust_state, last_opened_at | Workspace 元数据 |
| tasks | id, workspace_id, title, goal_md, acceptance_json, mode, state, model_ref, version | 当前任务投影 |
| task_events | id, task_id, sequence, type, schema_version, payload_json, created_at | 不可变业务事件 |
| agent_sessions | id, task_id, runtime, runtime_version, external_session_id, external_session_file | Pi 引用 |
| agent_runs | id, task_id, state, provider, model, usage_json, started_at, ended_at | 一次运行 |
| tool_calls | id, run_id, name, version, risk, state, input_json, result_json, timestamps | 工具审计 |
| permission_requests | id, tool_call_id, state, preview_json, expires_at | 权限请求 |
| permission_decisions | id, request_id, decision, scope, actor, reason, created_at | 权限决定 |
| file_baselines | task_id, relative_path, blob_hash, existed, mode, encoding, eol | 任务前基线 |
| file_changes | id, task_id, tool_call_id, path, kind, before_hash, after_hash, patch, review_state | 变更历史 |
| verification_runs | id, task_id, label, command_json, code_revision, state, exit_code, output_ref | 验证 |
| ui_workspace_state | workspace_id, layout_json, open_tabs_json, updated_at | 布局恢复 |
| app_errors | id, component, code, severity, sanitized_context, created_at | 本地诊断 |

## 11.3 一致性规则

• task_events.sequence 在 Task 内唯一、单调递增。

• 状态转换、工具结果、变更写入使用同一数据库事务或 Outbox，避免 UI 显示成功但未落库。

• 大输出、原始快照和二进制内容采用内容寻址 blob；数据库只存 hash/reference。

• 快照 blob 去重，但删除前按引用计数或 mark-and-sweep 清理。

• 敏感凭据不进入数据库。

• DB schema 每次变更必须提供 up migration、兼容读取测试和失败恢复策略。

## 11.4 保留策略

默认保留任务与事件，缓存日志 30 天，未引用附件 7 天后清理。用户可配置保留时长或立即清除。已归档任务的 checkpoint 只有在明确删除后才能回收。

# 12. 安全、隐私与威胁模型

Pi 官方明确说明本身不提供文件系统、进程、网络或凭据的内建权限隔离。因此 V1.0 的安全边界是 Electron 隔离 + 自有工具网关 + 最小权限策略；不得把“项目信任”误称为 sandbox。

## 12.1 信任边界

• 不可信：仓库文件、README/注释中的提示、模型输出、工具参数、终端输出、LSP 输出、远程链接。

• 半可信：Renderer 代码（可能受 XSS/依赖问题影响），只能调用白名单 IPC。

• 高信任：Main/Agent Worker 的经校验服务；仍需最小权限和审计。

• 秘密边界：Secret Store 与 Provider 调用，不向 Renderer 暴露明文。

## 12.2 主要威胁与控制

| 威胁 | 控制 |
| --- | --- |
| 路径遍历/符号链接逃逸 | canonical root、realpath、执行前二次校验、禁止设备路径、竞态测试 |
| 命令注入 | spawn executable+args、shell 默认关闭、schema、风险升级、无字符串拼接 |
| 恶意仓库提示注入 | Repository 内容永不改变工具政策；系统提示明确边界；高风险仍需宿主批准 |
| 恶意 .pi 扩展/技能 | 未信任不加载；信任对话框列出来源和能力；决定可撤销 |
| 密钥泄露 | Main/Worker Secret Store、日志脱敏、Renderer 无明文、支持包预览 |
| Renderer XSS 获取 Node | nodeIntegration=false、contextIsolation=true、sandbox=true、严格 CSP、无远程内容 |
| 任意 IPC 调用 | preload 白名单、schema、权限上下文、无通用 channel passthrough |
| 更新供应链 | 代码签名、更新签名/哈希、固定渠道、依赖锁定、SBOM/许可证清单 |
| 回滚覆盖用户工作 | 任务基线 + revision/hash + 外部变化归属检查 + 冲突而非强制覆盖 |
| 日志暴露代码 | 默认事件摘要；文件内容、Prompt、Diff、命令完整输出不进入普通日志 |
| 资源耗尽 | 输出/文件/搜索上限、背压、子进程并发限制、内存监控、取消 |

## 12.3 Electron 必须配置

webPreferences: {
  nodeIntegration: false,
  contextIsolation: true,
  sandbox: true,
  preload: PRELOAD_PATH,
  webSecurity: true,
  allowRunningInsecureContent: false,
}

同时：

• 生产 Renderer 只加载本地打包内容或自定义安全协议。

• CSP 至少禁止任意脚本与对象；开发模式例外不进入发行包。

• 禁止 webview、远程模块、eval 和任意导航。

• 所有 window.open/navigation 事件拒绝或转系统浏览器白名单流程。

• Main 和 Pi SDK 保持安全更新节奏，升级前跑回归。

## 12.4 隐私

• 默认 Local-first，不创建产品云账户。

• 模型请求必然将用户选择的上下文发送给对应 Provider；首次使用与设置页必须明确说明。

• Timeline 可展示“本轮发送了哪些文件/片段的元数据摘要”，不必默认展示完整 Prompt。

• 遥测默认关闭；开启后只允许版本、平台、匿名功能计数、延迟和错误码，不允许内容数据。

• 支持一键删除产品历史、缓存与凭据引用。

# 13. UX 组件行为规格

## 13.1 Agent Timeline 卡片

每类卡片有统一头部：图标、类型、摘要、状态、开始时间、耗时、展开按钮。类型包括：

• User message

• Agent visible message

• Plan proposed/updated

• File read/search

• Permission request/decision

• Command started/output/completed

• File change

• Verification run

• Warning/error

• Recovery/system event

• Final report

卡片要求：

• 默认折叠冗长参数和输出，但关键风险不得折叠隐藏。

• 展开后可复制结构化详情；敏感值保持脱敏。

• 文件路径点击打开文件，行范围定位；命令可复制但不能一键重跑高风险命令。

• 失败卡片显示错误码、用户可读说明、重试/修复动作和诊断链接。

• Timeline 虚拟化；10,000 个事件仍可滚动。

## 13.2 计划组件

计划是结构化对象：

interface TaskPlan {
  version: number;
  summary: string;
  steps: Array<{
    id: string;
    title: string;
    description?: string;
    status: 'pending' | 'in_progress' | 'done' | 'skipped' | 'blocked';
    expectedFiles?: string[];
    verification?: string;
  }>;
}

用户可编辑文字与顺序；运行后删除已完成步骤需要确认。Agent 更新状态时记录 delta，不覆盖历史版本。

## 13.3 权限卡片

必须同时展示：

• Agent 为什么请求。

• 工具名称与风险等级。

• 精确文件/命令/cwd/网络目标。

• 对现有文件的 Diff 预览或“尚无 Diff”的解释。

• 决定按钮及作用域说明。

• “查看策略”入口。

## 13.4 完成报告

Outcome: Completed / Partially completed / Failed / Interrupted
Acceptance criteria: 3/4 satisfied
Changed: 5 files, +120 / -34
Verification: 2 passed, 1 failed, 0 skipped
Diagnostics: 0 new errors, 2 warnings
Unresolved risks: ...
Model/usage: provider, model, tokens, cost if available
Next actions: Review changes / Continue / Accept / Roll back

Agent 自述和系统证据分开显示。系统证据来自 ChangeService、VerificationService、Problems 和权限记录。

## 13.5 错误文案规则

错误必须回答四件事：发生了什么、影响了什么、数据是否安全、用户下一步做什么。避免仅显示 stack trace 或“Unknown error”。技术详情可折叠并包含稳定错误码。

# 14. 完整执行计划

下面是从空仓库到 Stable 产品的完整顺序。Milestone 1 不是最终目标；只有 Milestone 1–12 全部 VERIFIED 才完成。 每个 Milestone 必须形成可运行的纵向切片，并满足退出条件。

## Milestone 1：工程基线与产品合同

交付：monorepo、Electron/React 启动、严格 TypeScript、lint/format/test、CI、领域与 IPC contracts、mock Runtime、ADR/状态模板。 退出：生产配置下 Renderer 隔离生效；单元测试与打包 smoke test 通过；依赖边界 lint 可拦截 Renderer import Pi。

## Milestone 2：应用壳、设置与持久化

交付：窗口/菜单/命令面板、布局框架、主题、SQLite migration、设置系统、日志与错误页。 退出：重启恢复布局；迁移失败进入安全诊断；设置 schema 与 IPC 测试通过。

## Milestone 3：Workspace 与完整编辑器

交付：打开/最近 Workspace、文件树、Document Store、Monaco tabs/split、保存/自动保存、外部变化、冲突、Diff Editor。 退出：手工编辑工作流完整；未保存 buffer 不被外部变化覆盖；10k 文件 fixture 可用。

## Milestone 4：搜索、代码智能与终端

交付：Quick Open、全局搜索/替换预览、LSP Manager、JS/TS 与 Python 基础能力、Problems、xterm/PTy 多终端。 退出：导航、rename、diagnostics、终端进程树和取消 E2E 通过。

## Milestone 5：Git 与变更基础设施

交付：Git status/diff/stage/unstage/discard/commit/branch；ChangeService、blob store、baseline/hash、rollback engine。 退出：Git 与非 Git fixture 均可审查；30 组创建/修改/删除/重命名回滚字节一致。

## Milestone 6：Pi Runtime 与只读 Agent

交付：独立 Agent Worker、Pi Adapter、模型/认证、Ask 模式、事件映射、Timeline、abort/steer/followUp、mock/real contract。 退出：Ask 不可访问写工具；Worker 崩溃窗口不崩；任务历史重启可读。

## Milestone 7：Tool Gateway 与权限系统

交付：工具注册、schema、路径边界、风险评估、权限卡、命令策略、审计事件。 退出：路径/符号链接逃逸全部阻止；拒绝后 0 次执行；R3/R4 规则故障注入通过。

## Milestone 8：Agent 写入、计划与审查

交付：Edit/Auto、结构化计划、apply/create/delete、Document revision 协调、任务级 Diff、逐文件/hunk 接受、冲突视图。 退出：Agent 可完成真实跨文件任务；用户与 Agent 并发编辑不丢数据；Review 完整。

## Milestone 9：验证、完成报告与任务历史

交付：验证配置/探测、测试输出、stale 语义、Final Report、任务筛选/归档、继续修改。 退出：通过/失败/超时/取消/无验证五类状态 E2E；Agent 完成不直接 Accepted。

## Milestone 10：恢复、可靠性与诊断

交付：主进程/Renderer/Worker/LSP/PTy 故障恢复、未完成任务恢复、DB 备份、支持包、soak tests。 退出：50 次连续任务、强制杀 Worker、杀 Renderer、磁盘写失败、数据库迁移回滚均达到验收。

## Milestone 11：安全、性能、隐私与可访问性硬化

交付：CSP、导航拦截、Secret Store、日志脱敏、隐私设置、性能分析、虚拟化、键盘与屏幕阅读器检查。 退出：安全测试矩阵 100% 通过；参考工作负载达到性能门槛；核心流程仅键盘可完成。

## Milestone 12：安装、更新、Beta 与 Stable 发布

交付：macOS/Windows 安装包、Linux 预览、签名准备、更新通道、发布说明、许可证/SBOM、迁移演练、Beta 修复。 退出：第 16 章全部 Release Gates 通过；干净机器安装/升级/卸载验证；Stable 版本可复现构建。

## 14.1 执行纪律

• 每个 Milestone 分成 1–3 天可验证任务；禁止一次性大分支。

• 优先使用 mock Runtime 完成确定性 UI/E2E，再用真实 Pi 运行固定任务。

• 每个 P0 需求至少映射一个自动化或明确手工验收项。

• 发现需求歧义时记录 ADR，不自行删除要求。

• 功能开关仅用于未完成开发；Stable 中不能保留用户可触达的半成品。

# 15. 仓库结构与工程规范

/
├─ apps/
│  ├─ desktop-main/
│  ├─ desktop-preload/
│  ├─ desktop-renderer/
│  └─ agent-worker/
├─ packages/
│  ├─ agent-contract/
│  ├─ agent-runtime-pi/
│  ├─ app-domain/
│  ├─ task-engine/
│  ├─ tool-gateway/
│  ├─ permission-engine/
│  ├─ workspace-service/
│  ├─ document-service/
│  ├─ search-service/
│  ├─ language-service/
│  ├─ terminal-service/
│  ├─ git-service/
│  ├─ change-service/
│  ├─ verification-service/
│  ├─ persistence/
│  ├─ ipc-contracts/
│  ├─ ui-components/
│  └─ test-fixtures/
├─ docs/
│  ├─ PRODUCT_ENGINEERING_SPEC.md
│  ├─ IMPLEMENTATION_STATUS.md
│  ├─ DECISIONS.md
│  ├─ SECURITY.md
│  ├─ PRIVACY.md
│  ├─ RELEASE_CHECKLIST.md
│  └─ TEST_REPORT.md
├─ tests/
│  ├─ unit/
│  ├─ integration/
│  ├─ e2e/
│  ├─ security/
│  └─ performance/
├─ fixtures/
│  ├─ ts-small/
│  ├─ ts-large/
│  ├─ python-small/
│  ├─ non-git/
│  ├─ symlink-escape/
│  └─ rollback-matrix/
├─ CLAUDE.md
└─ package.json

## 15.1 代码规则

• TypeScript strict，禁止无解释 any。

• Domain error 使用稳定 code + user message + technical context；不以异常字符串作为协议。

• 所有 I/O 接口接收 AbortSignal 和 logger context。

• 时间、UUID、文件系统、进程执行在测试中可注入。

• UI 组件不直接读数据库或调用 Pi。

• 业务状态机使用显式 transition 函数，非法转换抛出 typed error。

• 每个 IPC、Tool、DB payload 有 schemaVersion。

• 新依赖需记录用途、许可证、native/build 风险；精确锁版本。

• 代码评审重点：路径安全、取消、幂等、崩溃恢复、错误路径和数据迁移。

## 15.2 必需脚本

npm run dev
npm run build
npm run check          # format/lint/typecheck
npm run test           # unit + integration
npm run test:e2e
npm run test:security
npm run test:perf
npm run package
npm run release:verify

所有脚本在 CI 和本地行为一致；需要 API Key 的真实模型测试单独标记，不阻塞普通 PR，但阻塞 Runtime 升级与 Stable 发布。

# 16. 验收标准与发布门槛

## 16.1 全局 Definition of Done

一个功能只有同时满足以下条件才算 Done：

1. 正常路径与关键失败路径实现。

2. UI 有 loading、empty、error、disabled 状态。

3. 数据重启后仍一致，或明确为非持久临时数据。

4. 权限、日志、遥测和安全边界已评估。

5. 有自动化测试；无法自动化的有可重复手工步骤和证据。

6. 文档、快捷键、设置和错误码同步更新。

7. 不含静态占位、TODO 核心逻辑或跳过验收的 feature flag。

## 16.2 关键 E2E 验收用例

| ID | 场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| E2E-001 | 首次启动与模型配置 | 干净用户目录启动，配置一个可用 Provider，打开 fixture；重启后凭据可用且 Renderer 无明文。 |
| E2E-002 | 普通编辑与恢复 | 打开两个文件、拆分、修改保存、关闭重启；标签、布局和内容正确。 |
| E2E-003 | 未保存 buffer 冲突 | 用户修改未保存，同时外部进程改磁盘；出现 Compare/Reload/Keep，任何选择都不静默丢失。 |
| E2E-004 | 搜索与替换 | 正则搜索多文件，取消部分结果，预览替换；版本变化的文件不被盲改。 |
| E2E-005 | JS/TS 代码智能 | completion、diagnostics、definition、references、rename 在 fixture 中工作。 |
| E2E-006 | Python 基础 LSP | 打开 Python fixture，diagnostics/completion/definition 工作或给出缺失 server 的明确安装步骤。 |
| E2E-007 | 终端生命周期 | 新建两个终端，运行长进程、resize、停止；退出应用后无孤儿进程。 |
| E2E-008 | Git 基础流程 | 修改文件，查看 Diff，stage/unstage，commit；状态与 git CLI 一致。 |
| E2E-009 | Ask 模式只读 | 询问架构；Tool Gateway 拒绝所有写/执行副作用工具，回答与 Timeline 完整。 |
| E2E-010 | Edit 完整任务 | Agent 修改至少 3 个文件并运行测试，进入 REVIEW_READY，用户接受后状态 ACCEPTED。 |
| E2E-011 | 计划拒绝与编辑 | 首次计划出现，用户编辑并批准；后续 Agent 遵循新计划且历史保留。 |
| E2E-012 | 权限拒绝 | Agent 请求安装依赖，用户拒绝；命令未启动，Agent 收到拒绝并提出替代。 |
| E2E-013 | 高风险命令 | 模型尝试 sudo/git push/Workspace 外写；产品拒绝，0 副作用。 |
| E2E-014 | Agent/用户并发编辑 | Agent 读文件后用户修改；旧 patch 返回 VERSION_CONFLICT，不覆盖用户内容。 |
| E2E-015 | 逐 hunk 审查 | Agent 产生多个 hunk；接受一个、拒绝一个，最终文件与 UI 状态一致。 |
| E2E-016 | 完整回滚 | 任务创建/修改/删除/重命名文件后回滚；字节、存在性、权限位恢复。 |
| E2E-017 | 验证失败再修复 | 第一次测试失败，Agent 修改后第二次通过；两次记录均保留，旧结果 stale/superseded。 |
| E2E-018 | 无验证接受 | 用户跳过验证；Final Report 明确 Unverified，接受需二次确认。 |
| E2E-019 | Worker 崩溃恢复 | 运行中强杀 Agent Worker；窗口可用，任务 INTERRUPTED，重启后可审查/恢复。 |
| E2E-020 | 应用崩溃恢复 | 在写入和等待权限时分别强制退出；重启后数据库、快照和状态一致，无重复执行。 |
| E2E-021 | 符号链接逃逸 | fixture 将路径链接到 Workspace 外；读写工具拒绝且记录稳定错误码。 |
| E2E-022 | 支持包脱敏 | 生成包含错误、命令与 Provider 状态的支持包；不含密钥、代码、Prompt、绝对用户路径。 |
| E2E-023 | 升级与迁移 | 从上一 Beta 安装含旧 DB 的版本升级；迁移成功且任务可读，故障注入时恢复备份。 |
| E2E-024 | 干净机器安装 | macOS/Windows 干净环境安装、启动、卸载；签名/警告符合发布策略。 |

## 16.3 数据完整性门槛

• 50 组回滚矩阵（文本编码、LF/CRLF、新建、删除、重命名、权限位、非 Git）100% 哈希一致。

• 强制终止进程、磁盘写满、权限撤销、DB 事务失败时，不产生“成功但未落盘”的状态。

• 同一 IPC/事件重复投递不会重复执行写工具。

• 迁移前备份可用于恢复；至少演练最近两个 schema 版本升级。

## 16.4 安全门槛

• Renderer：nodeIntegration=false、contextIsolation=true、sandbox=true，CSP 测试通过。

• 路径遍历、编码绕过、符号链接/联接、TOCTOU fixture 全部阻止越界。

• R3 未批准执行次数 0；R4 执行次数 0。

• API Key 在 Renderer heap snapshot、localStorage、普通日志、支持包中均不可检出。

• 外部导航、未知协议、恶意 Markdown 链接无法在应用内执行脚本或本地命令。

• 依赖与许可证扫描无未处置的 Critical/High 发布阻断问题。

## 16.5 性能门槛

参考机器：16 GB RAM、4+ 性能核心、SSD；fixture：50k 文件、1 GB 文本、10k Timeline 事件。

• 冷启动至欢迎页 p95 ≤ 5 秒；恢复最近小型 Workspace p95 ≤ 7 秒。

• 编辑输入事件到绘制 p95 < 50 ms；滚动无持续主线程长任务 > 100 ms。

• Quick Open 首批结果 ≤ 300 ms；全局搜索首批结果 ≤ 1 秒，可取消。

• Timeline 新事件显示 p95 < 150 ms；10k 事件滚动可用。

• 空闲小型 Workspace 总内存目标 < 900 MB；超过必须有分析和已知原因，不以此单项否决但需发布评审。

• Agent/搜索/LSP 的大输出不能冻结 Renderer 超过 500 ms。

## 16.6 可靠性门槛

• 50 次连续固定任务无主窗口崩溃、文件丢失、不可恢复数据库损坏。

• Agent Worker、LSP、PTY 各进行 20 次强制崩溃故障注入，主窗口保持可操作。

• 运行中网络断开、Provider 429/5xx、上下文过长、工具超时均给出可恢复状态。

• 应用退出后无遗留 Agent、LSP、PTY 子进程。

## 16.7 产品发布门槛

Stable 发布必须同时满足：

1. 全部 P0 需求实现并追踪到测试。

2. E2E-001 至 E2E-024 全部通过；平台专属项在对应平台通过。

3. 固定 20 个真实任务至少 14 个达到验收，且失败有完整证据。

4. 回滚、安全、可靠性门槛全部通过。

5. macOS、Windows 安装包完成签名/公证或有明确发布阻断记录；Linux 预览不标 Stable。

6. 隐私说明、第三方许可证、变更日志、已知限制和恢复指南完成。

7. 从 Beta 的真实用户数据升级演练成功。

8. 没有 P0/P1 blocker、数据丢失问题或未经批准的高风险动作。

# 17. 测试策略

## 17.1 测试层级

• Unit：状态机、path policy、command classifier、patch、revision、event reducer、schema。

• Contract：Renderer↔Preload↔Main、Main↔Worker、Product Runtime↔Pi Adapter、Tool schema。

• Integration：真实临时文件系统、Git repo、SQLite、PTY/LSP mock/real。

• E2E：Playwright 驱动 Electron，使用 deterministic mock Runtime；关键路径另跑真实 Pi smoke。

• Security：路径逃逸、恶意 IPC、XSS/导航、命令注入、Secret scanning。

• Resilience：kill process、disk full、permission denied、network fault、duplicate events。

• Performance：large repo、large file、Timeline、terminal output、search cancellation。

## 17.2 固定任务评估集

至少 20 个版本固定的仓库任务：

• 4 个代码理解/定位。

• 6 个 Bug 修复（含回归测试）。

• 4 个小功能。

• 3 个测试补充。

• 2 个小型重构。

• 1 个失败/权限冲突任务。

每项定义输入 commit、任务文本、验收命令、允许文件范围、预期风险和最大运行预算。报告记录成功、人工介入、工具次数、Token、时间、验证和回滚结果。

## 17.3 覆盖率与质量

• Domain/安全/ChangeService 分支覆盖率 ≥ 90%。

• 其他核心 package 行覆盖率 ≥ 80%。

• UI 组件不以覆盖率替代 E2E；关键状态均有交互测试。

• 禁止通过排除关键文件、空断言或重试掩盖 flaky test。

• E2E flaky 率连续 10 次运行 < 2%；出现 flaky 必须归因。

# 18. CI/CD、发布与运维

## 18.1 CI Pipeline

每个 PR：依赖校验 → format/lint/typecheck → unit → integration → Electron build → 安全扫描。 主分支每日：三平台 package smoke、E2E、性能抽样、依赖审计。 Release candidate：全矩阵、真实 Pi 固定任务、签名、SBOM/许可证、升级演练。

## 18.2 发布通道

• nightly：开发者内部，不保证迁移。

• beta：可升级、收集 opt-in 崩溃与性能数据。

• stable：只从通过全部门槛的 Beta 候选提升。

版本采用 SemVer；数据库 schema 与产品版本分别编号。发布说明列出用户可见变化、迁移、已知限制和安全修复。

## 18.3 更新

macOS/Windows 使用应用更新机制，下载前验证发布元数据，安装前保存数据库备份和未完成任务状态。Linux 预览显示新版本但使用包/下载方式更新。更新失败不得破坏当前安装与数据。

## 18.4 日志

• 组件日志：Main、Renderer、Agent、Tool、LSP、PTY、Git、Update。

• 默认 INFO，文件轮转和大小上限。

• 任何内容字段先经过 redaction；生产默认不记录 Prompt、文件正文、Diff 和完整命令输出。

• 每个 Task/Run/Tool 使用 correlation IDs。

# 19. 风险、约束与后续路线

## 19.1 主要风险

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| Pi SDK 快速变化 | Adapter 破坏、恢复格式变化 | 精确锁版本、contract test、升级分支、最小补丁 |
| 应用层权限不等于 OS sandbox | 恶意命令仍有宿主权限风险 | 工具白名单、结构化 spawn、R3/R4、明确告知、未来容器模式 |
| Electron/native modules 打包 | 三平台 PTY/SQLite/LSP 差异 | CI 矩阵、尽早 package smoke、减少 native 依赖 |
| 编辑器与磁盘双状态 | 覆盖用户修改 | Document Store 单一版本模型、revision/hash、冲突流程 |
| 模型行为波动 | 同任务结果不稳定 | 固定评估、证据式验收、Runtime 可替换 |
| 范围膨胀到 VS Code 全功能 | 无法发布 | 严格 V1 非目标、以闭环和可靠性为优先 |
| 大仓库性能 | UI 卡顿、上下文过大 | 懒加载、ripgrep、虚拟化、输出限制、Worker |
| 更新/迁移损坏数据 | 历史和快照丢失 | 备份、事务、迁移演练、只读恢复模式 |

## 19.2 V1.1/V2 候选（不阻塞 V1.0）

• 可选 Docker/OpenShell/微型 VM 强隔离模式。

• Git worktree 任务隔离与多 Agent 并行。

• 浏览器自动化验证和截图证据。

• Remote SSH/Dev Container。

• 插件 API 与自定义 Agent Timeline 组件。

• 云端任务、团队共享、PR 与 Issue 工作流。

• 内联补全、编辑器内生成和更丰富的重构。

## 19.3 仍需产品 Owner 最终选择，但有默认值

• 产品正式名称：默认保留占位名，代码使用中性 package scope。

• Stable 首发平台：默认 macOS + Windows，Linux Preview。

• 默认 Provider/模型：不硬编码品牌默认，首次向导选择。

• 遥测：默认关闭。

• 项目本地 Pi 资源：默认不信任。

• Auto 模式：默认只自动 R0，用户开启后可扩到 R1/已识别 R2。

# 20. 需求追踪与交付检查表

Claude Code 应在实现仓库中生成机器可维护的追踪表，至少包含：Requirement ID、实现 PR/commit、测试 ID、平台、状态、证据链接。以下检查表是发布前最低人工确认：

☐ 传统 IDE 链路从打开仓库到 Git commit 无断点。

☐ Agent 链路从任务到 Review/Accept/Rollback 无断点。

☐ Pi 仅存在于 Adapter；mock Runtime 可运行全部 UI E2E。

☐ 高风险工具未经批准不能执行。

☐ 文件快照与回滚通过字节级矩阵。

☐ 未保存 buffer、外部变化、Agent patch 三方冲突不会丢数据。

☐ 验证证据与代码 revision 对应；过期结果有 stale 标识。

☐ 崩溃后任务和变更可恢复。

☐ 密钥不进入 Renderer、日志、数据库和支持包。

☐ macOS/Windows 安装与升级完成，Linux 预览可启动。

☐ 全部 E2E、security、resilience、performance gates 有报告。

☐ 用户文档、隐私、许可证、已知限制和发布说明齐全。

# 21. 技术事实与参考基线

本规格基于以下官方能力边界：

1. Pi SDK 明确用于把 Agent 能力嵌入桌面/自定义 UI，并提供 AgentSession、事件、prompt/steer/followUp/abort 等能力。

2. Pi 将 coding agent、agent core 与多 Provider API 分包，适合通过 Adapter 隔离。

3. Pi 官方说明默认继承启动进程权限，不内建文件、进程、网络或凭据限制，因此产品必须自建 Tool Gateway 或使用额外容器化。

4. Pi Session 采用 JSONL 树结构，但产品仍需独立 Event Store 与业务投影。

5. Electron 官方进程模型支持 Main/Renderer/Preload 分离；安全基线要求 Context Isolation、Sandbox 和受控 preload。

6. Monaco 是 VS Code 使用的编辑器核心，提供普通与 Diff 编辑器 API。

7. xterm.js 提供终端公共 API；真实 PTY 和进程管理仍由桌面后端负责。

实现时应把锁定版本对应的官方文档快照加入 docs/vendor-baselines/，防止“latest”文档与实际依赖不一致。

最终完成定义：用户能在干净机器上安装 V1.0，配置一个模型，打开真实仓库，像普通 IDE 一样编辑/搜索/运行/Git，也能把任务交给 Pi，在受控权限下完成跨文件修改和验证，审查并接受或字节级回滚；应用在崩溃、冲突和升级后仍保护用户数据。只有达到这个定义和第 16 章发布门槛，产品才算完成。